PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Nguyễn Tuấn Việt | Mã sinh viên | B25DTCN266 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực và điều dưỡng | Quản lý điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân | US-01 | Là một điều dưỡng , tôi muốn xem danh sách hồ sơ bênh nhân, để theo dõi tiến trình điều trị của bệnh nhân |
| Vận hành chăm sóc | Tạo và phân công lịch thăm khám | US-02 | Là một điều dưỡng, tôi muốn tạo lịch thăm khám, để có thể kiểm soát được lịch trình của mình |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S - SMALL | Gộp 3 chức năng lớn vào một “Hệ thống phân công lịch khám, theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân qua thiết bị do và tự động chấm điểm đánh giá cho tôi”, không hoàn thành trong 1 sprint |
| T – Testable | “Tốt hơn” – Không đo được |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là điều dưỡng, tôi muốn hệ thống phân công lịch khám, để có thể nắm bắt được lịch trình làm ngày mai |
| US-X2 | Là điều dưỡng, tôi muốn theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân qua thiết bị đo, để có thể có mặt kịp thời hỗ trợ bệnh nhân khi có những chuyện không mong muốn xảy ra |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Việc có thể cho bệnh nhân lựa chọn điều dưỡng theo ý họ, là một trong những giải pháp tối ưu để tăng tính trải nghiệm của khách hàng, cũng như uy tín của bệnh viện |
| US-02 | Should | Hệ thống bệnh viên luôn phải đặt người bệnh lên hàng đầu, đây là những tiêu chí bắt buộc để điều dưỡng có thể hỗ trợ bệnh nhân kịp thời |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Điều dưỡng A đã đăng nhập, Được phân công | Xem chi tiết phiếu thăm khám hợp lệ | Hiện thị thông tin ca chăm sóc cần thực hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | 2a. Hệ thống gửi thông báo: “ Bạn không được phân công cho phiếu thăm khám này” 2b. Hệ thống vẫn hiện thị thông tin ca chăm sóc nhưng hiện thêm tình trạng “ Đã hủy “ ở phía UI |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- AC: điều kiện riêng của từng User Story, do PO xác nhận, chứng minh story đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. - DoD: chuẩn chất lượng chung, áp dụng cho mọi story và Increment, do Scrum Team thống nhất.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Tính năng này có mức độ ưu tiên cao hơn, vì nó thiết thực và cần thiết đối với một diều dưỡng, giúp tăng tính linh hoạt cũng như yêu cầu của bệnh nhân |
| US-02 | 5 |  |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24+25+26)/3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Normal: 5 người x 10 ngày = 50 người – ngày Sprint 4: 4 người x 4 ngày = 16 người – ngày (đạt 32%) Sprint cam kết: 25 x 32% = 8 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1 + B2 + B3 = 16 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Điều dưỡng đăng nhập, nhận thông báo ca thăm khám và xem chi tiết phiếu khám của bệnh nhân |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình chi tiết phiếu thăm khám của mình | UI/UX | 4 |
| Viết API lấy kết quả, kiểm tra quyền của điều dưỡng và trạng thái nhận hay đã nhận | Development | 8 |
| Viết và chạy test case: kết quả đã nhận, của điều dưỡng khác, chưa nhận | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế, ngày 4 là 23 SP, lý tưởng là 15,6 SP. Chênh lệch 7,4 SP. Sự chênh lệch này là đội đang ở tiến trình Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Tại ngày 2, tiến trình so với ngày đầu đang ở trạng thái không thay đổi. Chắc hẳn, đội đang có một khúc mắc gì đấy chưa được giải quyết |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Product Owner | Developers | Stakeholder |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?